- Приложение N 1

к Республиканской целевой программе

"Повышение безопасности дорожного

движения на 2008 - 2010 годы"

ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

"ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

НА 2008 - 2010 ГОДЫ"

| N п/п | Наименование мероприятий | На- прав- ления расхо- дов | Источники финансирования |  |  |  | Объем финансирования (тыс. рублей, в ценах текущих лет) |  |  |  | Исполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бюджет Удмурт- ской Респуб- лики | Федераль- ный бюджет <*> | Бюджеты муници- пальных образо- ваний <*> | Вне- бюд- жетные источ- ники <**> | Годы реализа- ции - всего | В том числе |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Создание и оснащение на базе существующих опорных образовательных учреждений центров по профилактике детского дорожно- транспортного травматизма | 31002 | 2310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2310,0 | 770,0 | 770,0 | 770,0 | Министерство образования и науки УР | обучение детей навыкам безопасного поведения на дорогах, пропаганда Правил дорожного движения, снижение числа ДТП по вине детей |
| 2 | Оснащение техническими комплексами подразделений, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области обеспечения безопасности дорожного движения <***>, в том числе: | 31002 | 16904,6 | 15248,0 | 0,0 | 0,0 | 32152,6 | 10352,0 | 10995,8 | 10804,8 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) |  |
|  |  | УР | 16904,6 |  |  |  |  | 5176,0 | 5959,8 | 5768,8 |  |  |
|  |  | РФ |  | 15248,0 |  |  |  | 5176,0 | 5036,0 | 5036,0 |  |  |
| 2.1 | комплексами видеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации | 31002 | 4140,0 | 4140,0 | 0,0 | 0,0 | 8280,0 | 2760,0 | 2760,0 | 2760,0 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, надлежащее документирование совершаемых административных правонарушений и обстановки на месте ДТП, снижение конфликтных ситуаций |
|  |  | УР | 4140,0 |  |  |  |  | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 |  |  |
|  |  | РФ |  | 4140,0 |  |  |  | 1380,0 | 1380,0 | 1380,0 |  |  |
| 2.2 | специальным транспортом, оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений | 31002 | 11704,6 | 10048,0 | 0,0 | 0,0 | 21752,6 | 6392,0 | 7315,8 | 8044,8 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | повышение эффективности контрольно-надзорной деятельности, надлежащее документирование совершаемых административных правонарушений |
|  |  | УР | 11704,6 |  |  |  |  | 3196,0 | 4119,8 | 4388,8 |  |  |
|  |  | РФ |  | 10048,0 |  |  |  | 3196,0 | 3196,0 | 3656,0 |  |  |
| 2.3 | техническими комплексами для приема экзаменов у кандидатов в водители | 31002 | 1060,0 | 1060,0 | 0,0 | 0,0 | 2120,0 | 1200,0 | 920,0 | 0,0 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | повышение объективности в оценке подготовки кандидатов в водители |
|  |  | УР | 1060,0 |  |  |  |  | 600,0 | 460,0 |  |  |  |
|  |  | РФ |  | 1060,0 |  |  |  | 600,0 | 460,0 |  |  |  |
| 3 | Проведение широкомасштабных акций "Внимание - дети!", "Внимание - пешеход!", "Вежливый водитель", "Зебра" и т.п. Привлечение информационных и рекламных агентств к проведению профилактических акций, направленных на укрепление дисциплины участников дорожного движения, размещение материалов в средствах массовой информации по вопросам безопасности дорожного движения <***> | 22501 | 3273,5 | 3273,5 | 0,0 | 0,0 | 6547,0 | 1843,0 | 2352,0 | 2352,0 | Министерство образования и науки УР, Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | предупреждение опасного поведения участников дорожного движения, в том числе детей в период начала учебного года, а также уменьшение времени адаптации детей к условиям интенсивного движения |
|  |  | УР | 3273,5 |  |  |  |  | 921,5 | 1176,0 | 1176,0 |  |  |
|  |  | РФ |  | 3273,5 |  |  |  | 921,5 | 1176,0 | 1176,0 |  |  |
| 4 | Издание программ, методических материалов, печатных и электронных учебных пособий для воспитанников учреждений дошкольного образования, учащихся общеобразовательных учреждений и педагогических работников по изучению и преподаванию Правил дорожного движения | 22501 | 7407,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7407,0 | 687,0 | 3498,0 | 3222,0 | Министерство образования и науки УР, Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | профилактика детского дорожно- транспортного травматизма, формирование стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах, оснащение учебных заведений учебно-наглядными пособиями по вопросам безопасного поведения на дорогах, изучению Правил дорожного движения |
| 5 | Проведение мероприятий с детьми, направленных на профилактику детского дорожно- транспортного травматизма | 22501 | 865,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 865,5 | 288,5 | 288,5 | 288,5 | Министерство образования и науки УР, Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | профилактика детского дорожно- транспортного травматизма, формирование стереотипов безопасного поведения на улицах и дорогах |
| 6 | Повышение квалификации преподавательского состава общеобразовательных школ и детских дошкольных учреждений | 22501 | 2160,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2160,0 | 720,0 | 720,0 | 720,0 | Министерство образования и науки УР | профилактика и предупреждение детского дорожно- транспортного травматизма, повышение качества обучения основам безопасного поведения на дорогах |
| 7 | Проведение профилактического мероприятия "Автобус", направленного на снижение дорожно- транспортных происшествий на пассажирском транспорте <****> | 22501 | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию), Управление государственного автодорожного надзора по УР (по согласованию) | профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку людей |
| 8 | Ежегодное проведение профилактических мероприятий "Трактор", "Снегоход", направленных на снижение дорожно- транспортных происшествий с участием самоходных машин и других видов техники, состоящих на учете в Гостехнадзоре УР <****> | 22501 | - | - | - | - | - | - | - | - | Российская государственная техническая инспекция при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия УР, Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | профилактика и предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием самоходных машин и механизмов и других видов техники, предупреждение преступных посягательств на данные виды техники |
| 9 | Создание видео- и телевизионной информационно- пропагандистской продукции, организация тематической наружной социальной рекламы (баннеры, перетяжки), а также размещение материалов в средствах массовой информации, общественном транспорте, кинотеатрах и т.д. <***> | 22501 | 1895,5 | 1895,5 | 0,0 | 0,0 | 3791,0 | 1067,0 | 1362,0 | 1362,0 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | информирование населения о ситуации на дорогах, последствиях несоблюдения требований Правил дорожного движения, формирование положительного имиджа сотрудника ГИБДД и стимула к правосознательному поведению граждан, участвующих в процессе дорожного движения, формирование негативного отношения к нарушителям Правил дорожного движения |
|  |  | УР | 1895,5 |  |  |  |  | 533,5 | 681,0 | 681,0 |  |  |
|  |  | РФ |  | 1895,5 |  |  |  | 533,5 | 681,0 | 681,0 |  |  |
| 10 | Изготовление и распространение световозвращающих приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов <***> | 22501 | 495,0 | 495,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 | 990,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | снижение вероятности наездов на детей в темное время суток |
|  |  | УР | 495,0 |  |  |  |  | 495,0 |  |  |  |  |
|  |  | РФ |  | 495,0 |  |  |  | 495,0 |  |  |  |  |
| 11 | Мониторинг профилактики детского дорожно- транспортного травматизма в образовательных учреждениях <****> | 22501 | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство образования и науки УР | профилактика детского дорожно- транспортного травматизма |
| 12 | Приобретение специальных грузовых и легковых автомобилей для приема экзаменов <***> | 22501 | 375,0 | 375,0 | 0,0 | 0,0 | 750,0 | 750,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | улучшение материально- технической базы экзаменационных подразделений ГИБДД |
|  |  | УР | 375,0 |  |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  |
|  |  | РФ |  | 375,0 |  |  |  | 375,0 |  |  |  |  |
| 13 | Модернизация автоматической системы управления движением и светофорных объектов (оснащение светодиодными светофорами, современными управляющими контроллерами, экологическими датчиками, детекторами транспорта, табло обратного отсчета времени разрешающего сигнала, дополнительными звуковыми сопровождающими устройствами, современным программным обеспечением, а также техническое переоснащение центральных управляющих пунктов автоматической системы управления движением линиями связи, аппаратурой для связи с периферийными объектами, налаживание радиоканала) <***> | 31002 | 13650,0 | 13650,0 | 0,0 | 0,0 | 27300,0 | 10300,0 | 8500,0 | 8500,0 | ГУ УР "Государственное строительно- монтажное эксплуатационное учреждение" | повышение пропускной способности улично- дорожной сети, сокращение перепробегов и временных задержек транспортных средств, улучшение экологической обстановки и снижение риска дорожно-транспортных происшествий |
|  |  | УР | 13650,0 |  |  |  |  | 5150,0 | 4250,0 | 4250,0 |  |  |
|  |  | РФ |  | 13650,0 |  |  |  | 5150,0 | 4250,0 | 4250,0 |  |  |
| 14 | Обустройство наиболее опасных участков улично- дорожной сети дорожными ограждениями <***> | 31002 | 20790,0 | 1699,5 | 0,0 | 2719,5 | 25209,0 | 10498,0 | 6855,5 | 7855,5 | ГУ "Управтодор", администрации муниципальных образований (по согласованию) | исключение возможности выезда транспортных средств на встречную полосу движения и тротуары, падений с мостов, путепроводов и высоких насыпей, а также выхода пешехода на проезжую часть в неустановленном для перехода месте |
|  |  | УР | 20790,0 |  |  |  |  | 9040,0 | 5375,0 | 6375,0 |  |  |
|  |  | РФ |  | 1699,5 |  |  |  | 566,5 | 566,5 | 566,5 |  |  |
|  |  | в/б |  |  |  | 2719,5 |  | 891,5 | 914,0 | 914,0 |  |  |
| 15 | Обустройство искусственных дорожных неровностей в городе Ижевске | 31002 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 690,0 | 690,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | Администрация МО "Город Ижевск" (по согласованию) | ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий |
| 16 | Нанесение дорожной разметки в городе Ижевске | 31002 | 0,0 | 0,0 | 9300,0 | 0,0 | 9300,0 | 3100,0 | 3100,0 | 3100,0 | Администрация МО "Город Ижевск" (по согласованию) | повышение пропускной способности улично- дорожной сети, сокращение перепробегов и временных задержек транспортных средств, улучшение экологической обстановки и снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий |
| 17 | Создание системы маршрутного ориентирования участников дорожного движения <***> | 31002 | 1200,0 | 1200,0 | 330,0 | 0,0 | 2730,0 | 1310,0 | 1310,0 | 110,0 | ГУ УР "Государственное строительно- монтажное эксплуатационное учреждение" | оптимизация маршрутов движения, улучшение экологической обстановки, снижение риска возникновения дорожно-транспортных происшествий |
|  |  | УР | 1200,0 |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  |  | РФ |  | 1200,0 |  |  |  | 600,0 | 600,0 |  |  |  |
|  |  | МБ |  |  | 330,0 |  |  | 110,0 | 110,0 | 110,0 |  |  |
| 18 | Текущее содержание улично-дорожной сети г. Ижевска | 31002 | 0,0 | 0,0 | 915,0 | 9,6 | 924,6 | 289,0 | 317,8 | 317,8 | Администрация МО "Город Ижевск" (по согласованию) | предупреждение и предотвращение дорожно-транспортных происшествий, связанных с неудовлетворительным состоянием проезжей части, повышение пропускной способности |
|  |  | МБ |  |  | 915,0 |  |  | 286,0 | 314,5 | 314,5 |  |  |
|  |  | в/б |  |  |  | 9,6 |  | 3,0 | 3,3 | 3,3 |  |  |
| 19 | Обеспечение мероприятий по перевозке школьников, в том числе: | 31002 | 1296,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1296,9 | 842,0 | 253,2 | 201,7 | Министерство образования и науки УР, администрации муниципальных образований (по согласованию) | предупреждение и предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, осуществляющих перевозку школьников |
| 19.1 | оборудование "школьных" автобусов средствами связи | 31002 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 625,0 | 625,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство образования и науки УР | своевременность прибытия аварийных служб и оказания первой медицинской помощи при возникновении происшествий с участием транспорт- ных средств, осуществляющих перевозку детей |
| 19.2 | ежегодное обучение водителей по 20- часовой программе | 31002 | 270,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 270,9 | 90,3 | 90,3 | 90,3 | Министерство образования и науки УР | формирование навыков и приемов безопасного вождения |
| 19.3 | обучение ответственных за безопасную перевозку школьников | 31002 | 401,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 401,0 | 126,7 | 162,9 | 111,4 | Министерство образования и науки УР | профилактика дорожно-транспортных происшествий |
| 20 | Проведение специализированных обучающих семинаров и конференций, посвященных вопросам организации движения и дорожной инспекции | 22501 | 252,0 | 252,0 | 0,0 | 0,0 | 504,0 | 168,0 | 168,0 | 168,0 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | повышение эффективности надзорной деятельности |
|  |  | УР | 252,0 |  |  |  |  | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  |  |
|  |  | РФ |  | 252,0 |  |  |  | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  |  |
| 21 | Оснащение городских эксплуатационных организаций (государственных и муниципальных организаций) на конкурсной основе техникой для обслуживания технических средств организации дорожного движения <***> | 22501 | 1800,0 | 1800,0 | 0,0 | 0,0 | 3600,0 | 1200,0 | 1200,0 | 1200,0 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | повышение качества эксплуатационного обслуживания технических средств организации дорожного движения |
|  |  | УР | 1800,0 |  |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
|  |  | РФ |  | 1800,0 |  |  |  | 600,0 | 600,0 | 600,0 |  |  |
| 22 | Обновление парка подвижного состава автотранспортных организаций, осуществляющих социально значимые перевозки пассажиров <****> | 22501 | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство промышленности и транспорта Удмуртской Республики | обновление парка подвижного состава в целях предупреждения дорожно-транспортных происшествий с участием транспорт- ных средств, осуществляющих перевозки пассажи- ров, по причине их технической неисправности, повышение качества обслуживания пассажиров |
| 23 | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аппаратно- программными комплексами, позволяющими с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно- транспортного происшествия патрульного транспорта <***> | 31002 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | сокращение времени прибытия нарядов дорожно-патрульной службы на место дорожно- транспортного происшествия |
|  |  | УР | 500,0 |  |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
|  |  | РФ |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 24 | Приобретение для ГУ "Поисково- спасательная служба УР" при Министерстве по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Удмуртской Республики: | 31002 | 5100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5100,0 | 1300,0 | 800,0 | 3000,0 | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям УР | повышение уровня материально- технического обеспечения |
| 24.1 | аварийно- спасательных автомобилей (на базе автомобилей ГАЗ, ВАЗ, ИЖ) | 31002 | 3100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3100,0 | 800,0 | 800,0 | 1500,0 | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям УР |  |
| 24.2 | комплектов аварийно- спасательного инструмента и оборудования | 31002 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 500,0 | 0,0 | 500,0 | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям УР |  |
| 24.3 | аппаратно- технических комплексов GPS и средств связи | 31002 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 1000,0 | Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям УР |  |
| 25 | Оснащение подразделений дорожно-патрульной службы аварийно- спасательным инструментом, специальными коллективными наборами изделий для оказания первой медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях (медицинскими аптечками) НИТ-01 (К-2) СС и иным необходимым оборудованием | 31002 | 1067,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1067,4 | 0,0 | 567,4 | 500,0 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | своевременность и повышение качества оказания первой медицинской помощи на месте дорожно- транспортного происшествия |
| 26 | Оснащение стационарных постов ДПС необходимым оборудованием и техническими средствами, включая обеспечение функционирования аппаратно- программных комплексов идентификации транспортных средств по государственным регистрационным знакам | 31002 | 6924,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6924,8 | 1962,1 | 2482,2 | 2480,5 | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | повышение эффективности деятельности стационарных постов по обнаружению и выявлению веществ и предметов, запрещенных к гражданскому обороту, обнаружению угнанных и похищенных транспортных средств, имеющих измененную маркировку узлов и агрегатов, повышение защищенности сотрудников милиции, в том числе исключение внезапного нападения на пост |
| 27 | Создание бригад экстренного реагирования (БЭР) для оказания первой медицинской и врачебной помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях | 31002 | 6659,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6659,3 | 1583,4 | 2075,9 | 3000,0 | Министерство здравоохранения УР | своевременность и повышение качества оказания первой медицинской помощи на месте дорожно- транспортного происшествия |
| 28 | Проведение обучения по оказанию первой медицинской помощи инспекторов ДПС, спасателей МЧС, кандидатов в водители | 31002 | 2016,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2016,0 | 672,0 | 672,0 | 672,0 | Министерство здравоохранения УР | своевременность и повышение качества оказания первой медицинской помощи на месте дорожно- транспортного происшествия |
| 29 | Приобретение передвижного пункта (автомобиля) для проведения медицинского освидетельствования лиц, которые управляют транспортным средством | 31002 | 4557,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4557,9 | 0,0 | 2247,0 | 2310,9 | Министерство здравоохранения УР | повышение уровня материально- технического обеспечения, а также эффективности мероприятий по пресечению правонарушений, связанных с управлением транспортным средством в состоянии опьянения, а также надлежащего их документирования |
| 30 | Создание механизма взаимного оповещения экстренных служб, привлекаемых для ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий <****> | 22501 | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения УР, Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям УР, Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | сокращение времени прибытия служб, участвующих в ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий, на место их совершения |
| 31 | Подготовка проектов нормативных правовых актов, регламентирующих порядок установки на улично-дорожной сети информационных табло (знаков) с указанием местонахождения и способа связи со службами ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий и лечебными учреждениями <****> | 22501 | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство здравоохранения УР, Министерство по делам ГО и ЧС УР, Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | совершенствование системы ликвидации последствий дорожно- транспортных происшествий |
| 32 | Организационно- методическое обеспечение применения подразделениями ДПС ГИБДД аппаратно- программных комплексов, позволяющих с помощью электронной карты местности определить оптимальный маршрут движения к месту дорожно- транспортного происшествия <****> | 22501 | - | - | - | - | - | - | - | - | Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | сокращение времени прибытия нарядов ДПС ГИБДД на место дорожно- транспортного происшествия |
| 33 | Выделение помещений и земельных участков для размещения регистрационно- экзаменационных подразделений и подразделений, осуществляющих контроль за техническим состоянием транспортных средств <****> | 22501 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрации муниципальных образований (по согласованию), Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | повышение качества обслуживания населения при регистрации транспортных средств, получении (замене) водительского удостоверения, прохождении государственного технического осмотра |
| 34 | Совершенствование организации дорожного движения в городах и населенных пунктах республики, внеуличного хранения транспортных средств и упорядочения их парковки на улично- дорожной сети, а также приведение дорожных знаков, в том числе в части размещения рекламы на них, в соответствие с законодательством Российской Федерации и национальными стандартами <****> | 22501 | - | - | - | - | - | - | - | - | Администрации муниципальных образований (по согласованию), Министерство внутренних дел по УР (по согласованию) | совершенствование организации дорожного движения |
|  | Итого: |  | 155853,0 |  |  |  | 155853,0 | 51922,0 | 50765,3 | 53165,7 |  |  |
|  | бюджет Удмуртской Республики |  | 101500,4 |  |  |  |  | 32300,0 | 33100,0 | 36100,4 |  |  |
|  | федеральный бюджет <*> |  |  | 40388,5 |  |  |  | 15001,5 | 12993,5 | 12393,5 |  |  |
|  | бюджеты муниципальных образований <*> |  |  |  | 10545,0 |  |  | 3496,0 | 3524,5 | 3524,5 |  |  |
|  | внебюджетные источники <**> |  |  |  |  | 3419,1 |  | 1124,5 | 1147,3 | 1147,3 |  |  |

--------------------------------

<*> Предлагаемые объемы финансирования из федерального бюджета, местных бюджетов.

<**> Предлагаемые внебюджетные источники финансирования в соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона Удмуртской Республики от 18 октября 2006 года N 44-РЗ "О республиканских и ведомственных целевых программах".

<***> Финансирование мероприятий частично или полностью осуществляется в соответствии с Соглашением о взаимодействии (сотрудничестве) по реализации Программы, заключенным между Правительством Удмуртской Республики и Министерством внутренних дел Российской Федерации.

<****> Финансирование мероприятий осуществляется в пределах средств, предусмотренных Законом Удмуртской Республики "О бюджете Удмуртской Республики" на соответствующий финансовый год.