|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| СОВЕТ ДЕПУТАТОВМУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ«МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ МОЖГИНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ» |   | «УДМУРТ ЭЛЬКУНЫСЬ МОЖГА ЁРОС МУНИЦИПАЛ ОКРУГ» МУНИЦИПАЛ КЫЛДЫТЭТЫСЬДЕПУТАТЪЕСЛЭН КЕНЕШСЫ |
|

|  |
| --- |
| **РЕШЕНИЕ****ПРОЕКТ** |

 |

**О предварительных итогах реализации программы догазификации**

**в Можгинском районе**

Заслушав информацию о предварительных итогах реализации программы догазификации в Можгинском районе и руководствуясь Уставом муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики»,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШИЛ:

1. Информацию о предварительных итогах реализации программы догазификации в Можгинском районе принять к сведению (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Муниципальный округ Можгинский район Удмуртской Республики».

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики» Г. П. Королькова

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики» А. Г. Васильев

 г. Можга

 \_\_ мая 2024 года

 № \_\_\_\_

Проект вносит:

Глава муниципального образования

«Муниципальный округ Можгинской район

Удмуртской Республики» А.Г. Васильев

Согласовано:

Председатель Совета депутатов

муниципального образования

«Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики» Г. П. Королькова

Начальник отдела организационной и правовой

работы – юрисконсульт Е.С. Максимова

Приложение

к решению Совета депутатов

Муниципального образования

 «Муниципальный округ Можгинский район

Удмуртской Республики»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 года № \_\_\_

Информация по газификации Можгинского района

(по состоянию на 15.05.2024)

Численность населения Можгинского района составляет - **24523 человек**.

Всего – 1**08** населённых пунктов, в т.ч.

 **68** нас. пунктов газифицированы, что составляет - **63,0 %,**

и **40** нас. пункта не газифицированы, что составляет - **37,0** %,

Из **40** не газифицированных н.п. отсутствует необходимость газификации в **30** н.п., т.к. данные н.п. неперспективные ввиду малочисленности населения и сезонного проживания (с учетом не перспективных процент газификации составит **87,1** %; 108 нп-30нп неперспективных=78 нп, 68/78= 87,1%)

**Догазификация населенных пунктов Можгинского района**

В Удмуртии продолжается бесплатная газификация домовладений в газифицированных населенных пунктах.

Поручение об организации и проведении работ по бесплатной догазификации газифицированных населенных пунктов было озвучено Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным в Послании Федеральному Собранию 21 апреля 2021 года.

В сводный план-график догазификации Удмуртской Республики включено 886 домовладений Можгинского района.

Всего с начала догазификации по району было подано 876 заявок, в том числе 2021 -498; 2022-149; 2023-193; 2024 -36.

С начала догазификации построено до границ земельных участков домовладений (техприз) - 306 .

Подключено к газу -320 объектов

В 2023 году в рамках мероприятий по догазификации газифицированы следующие объекты:

 д. Лудзи-шудзи, ул. Подгорная;

д. Сюга-Какси, ул. Полевая;

д. Верхние Юри, ул. Индюковская;

д. Водзя, ул. Заречная;

ст. Сардан, ул. Молодежная;

д. Удмурт Сюгаил, ул. Макеева

в д. Залесный ул. Дачная

В 2024 году продолжаются мероприятия по догазификации в следующих населенных пунктах: с. Пычас, д. Новая Бия, д. Удмурт Сюгаил, д. Ныша.

По программе газификация Удмуртской Республики на 2023-2027 годы, финансирование которой осуществляется за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям будут выполняться работы на следующих объектах:

1. Распределительный газопровод в д. Чумойтло Можгинского района 2023-2025год, ПИР -2023, СМР 2024-2025;
2. Распределительный газопровод д. Старый Ошмес Можгинского района 2023-2025год, ПИР -2023, СМР 2024-2025;
3. Распределительный газопровод р-зд. Сюгаил Можгинского района 2025-2027год, ПИР -2025, СМР 2026-2027.